农村公益事业建设财政奖补项目

立项执行结果

2023年里澜城镇惠济场村申报农村公益事业建设财政奖补项目一个，建设内容为村内道路硬化，总投资123.6万元。

2023年8月，里澜城镇惠济场村履行项目工程前期准备阶段；9月进行项目立项、评审、履行采购手续；10月招标完成，项目开工建设；11月项目全部完工。

该项目的建成，让惠济场村的基础设施建设迈上新台阶，村容村貌明显改善，村民生活环境和幸福指数得到有效提升。